## Slide 1: Processo di sviluppo

## Slide 2: Fasi del processo
Notes: Ghezzi cap. 7

## Slide 3: Modello del processo di sviluppo
Un processo di sviluppo è un insieme strutturato di attività richieste per sviluppare un sistema software
  specifica
  progettazione
  implementazione
  verifica e validazione
  manutenzione ed evoluzione
Un modello di un processo di sviluppo è una rappresentazione astratta del processo

## Slide 4: Specifica
Attività che consente di stabilire
  quali sono i requisiti (espliciti o impliciti) dei committenti
  quali sono i vincoli (espliciti o impliciti) sul sistema e sul suo sviluppo
Processo di ingegneria dei requisiti
  studio di fattibilità
  estrazione (elicitation) dei requisiti ed analisi dei requisiti
  specifica dei requisiti
  validazione dei requisiti

## Slide 5: Il processo di ingegneria dei requisiti

## Slide 6: Progettazione e Implementazione
Processo di conversione della specifica di un sistema in un sistema funzionante
Progettazione
  progettazione della struttura (architettura) che a vari livelli di dettaglio realizza la specifica
Implementazione
  converte le architetture individuate nella progettazione in codice eseguibile
Progettazione ed implementazione sono fortemente correlate ed (alle volte) sono interlacciate
Ma si deve fare uno sforzo per tenerle indipendenti

## Slide 7: Un processo di progettazione

## Slide 8: Metodologie di progettazione
Approccio sistematico allo sviluppo di un progetto software
Il progetto è tipicamente documentato mediante un insieme di modelli grafici
Ad esempio
  data-flow diagram (DFD)
  entity-relation diagram (ER)
  tutti i modelli UML
    class diagram
    interaction diagram
Notes: CONTROLLARE: alcuni strumenti sono più di specifica che di progettazione

## Slide 9: Implementazione e debugging
Trasformazione di un progetto in un programma e rimozione degli errori di codifica
Ogni programmatore esegue il testing delle unità che sta sviluppando per scoprire errori di codifica

## Slide 10: Verifica e validazione
La verifica e la validazione servono per mostrare che il sistema
  è conforme alle specifiche
  soddisfa i requisiti dell’utente
Comprende revisione e testing del sistema
Il testing di un sistema richiede di eseguire il sistema su casi di test (test case) derivati dalle specifiche

## Slide 11: Testing
A che cosa serve il testing
  Le operazioni di testing possono individuare la presenza di errori nel software ma non ne possono dimostrare la correttezza, E. Dijkstra
  Verificare il comportamento del sistema in un insieme di casi sufficientemente ampio da rendere plausibile che il suo comportamento sia analogo anche nelle restanti situazioni
Le operazioni di testing si suddividono principalmente in:
  Testing in the small, riguardano moduli singoli
  Testing in the large, riguardano il sistema nella sua globalità

## Slide 12: Processo di testing

## Slide 13: Fasi di testing (1/2)
Unit testing
  testing di ogni singolo componente
Module testing
  testing di ogni modulo, insieme di componenti inter-dipendenti
Sub-system testing
  testing dell’integrazione tra moduli in sotto-sistemi. L’obiettivo è individuare problemi nelle interfacce tra i moduli
System testing
  testing del sistema nel suo complesso. Testing di eventuali proprietà emergenti del sistema
Acceptance testing
  testing con i committenti per verificare l’accettabilità del sistema
Altri test
  regression test, performance test
Functional test
Integration test
Notes: Regression test: (frequente in progetti grossi)
  Si verifica che le modifiche introdotte non portino ad una regressione
  Si controlla la presenza di “bug” storici
Performance (stress) test: (ambiente server)
  Si verifica il livello di prestazione del software

## Slide 14: Fasi di testing (2/2)
Notes: INTRESSANTE: gli ultimi test sono quelli relativi alle prime specifiche

## Slide 15: Testing in the small (1/3)
Valuta il corretto funzionamento di una porzione del codice
  analizzando il suo output in relazione ad input significativi
In generale, si verifica la copertura dei programmi
  Coverage test
Verifica di copertura delle istruzioni (statement test)
  un errore non può essere scoperto se la parte di codice che lo contiene non viene eseguita almeno una volta
  criterio: selezionare un insieme di test T tali che, a seguito dell’esecuzione del programma P su tutti i casi di T, ogni istruzione elementare di P venga eseguita almeno una volta
  può essere eseguito solo conoscendo la struttura interna della porzione di codice (white-box testing)

## Slide 16: Testing in the small (2/3)
Verifica di copertura delle decisioni (branch test)
  per ogni condizione presente nel codice è utilizzato un test che produca risultato vero e falso
  criterio: selezionare un insieme di test T tali che, a seguito dell’esecuzione del programma P su tutti i casi di T, ogni arco del grafo di controllo di P sia attraversato almeno una volta
  può essere eseguito solo conoscendo la struttura interna della porzione di codice

## Slide 17: Testing in the small (3/3)
Verifica di copertura delle decisioni e delle condizioni (branch and condition test)
  per ogni porzione di condizione composta presente nel codice, sia utilizzato un test che produca il risultato vero e falso
  criterio: selezionare un insieme di test T tali che, a seguito dell’esecuzione del programma P su tutti i casi di T, ogni arco del grafo di controllo di P sia attraversato e tutti i possibili valori delle condizioni composte siano valutati almeno una volta
  produce un’analisi più approfondita rispetto al criterio di copertura delle decisioni
  può essere eseguito solo conoscendo la struttura interna della porzione di codice
Notes: Esempio da Sistemi Operativi?

## Slide 18: Testing in the large (1/2)
Il white-box testing è impossibile per sistemi di grandi dimensioni
Il sistema è visto come una scatola nera (black-box testing) e si vanno a verificare le corrispondenze di input e output
L’insieme di test da utilizzare viene selezionato sulla base delle specifiche

## Slide 19: Testing in the large (2/2)
Esempio
  Problema: il sistema riceve come input una fattura di cui è nota la struttura dettagliata. La fattura deve essere inserita in un archivio ordinato per data. Se esistono altre fatture con la stessa data fa fede l’ordine di arrivo. È inoltre necessario verificare che: 1) il cliente sia già stato inserito in archivio, vi sia corrispondenza tra la data di inserimento del cliente e quella della fattura, …
  Test set:
  1) Fattura con data odierna
  2) Fattura con data passata e per la quale esistono altre fatture
  3) Fattura con data passata e per la quale non esistono altre fatture
  4) Fattura il cui cliente non è stato inserito
  …

## Slide 20: Ispezione del software
Analisi del codice per capirne le caratteristiche e le funzionalità
  può essere effettuata sul codice oppure sullo pseudocodice
  permette la verifica unitaria di un insieme di condizioni
  è soggetta agli errori di colui che la effettua
  si basa su un modello della realtà e non su dati reali
I due principali approcci
  code walk-through
  code inspection

## Slide 21: Code walk-through
Analisi informale eseguita da un team di persone
  dopo aver selezionato opportune porzioni del codice e opportuni valori di input simulano su carta il comportamento del sistema
  il numero di persone coinvolte deve essere ridotto
  il progettista deve fornire in anticipo la documentazione scritta relativa al codice
  l’analisi non deve durare più di alcune ore
  l’analisi deve essere indirizzata solamente alla ricerca dei problemi e non alla loro soluzione
  al fine di aumentare il clima di cooperazione all’analisi non devono partecipare i manager

## Slide 22: Code inspection
Analisi eseguita da un team di persone e organizzata come nel caso del code walk-through
  mira a ricercare classi specifiche di errori
  il codice viene esaminato controllando soltanto la presenza di una particolare categoria di errore, piuttosto che simulando una generica esecuzione
Le classi di errori che vengono solitamente ricercate con questa tecnica sono
  uso di variabili non inizializzate
  loop infiniti
  letture di porzioni di memoria non allocata
  rilascio improprio della memoria

## Slide 23: Modelli di processo

## Slide 24: Processi di sviluppo generici
Modello a cascata (waterfall)
  separa in modo netto le fasi di specifica e di sviluppo
Modello evolutivo
  specifica e sviluppo sono interlacciate
Modello a componenti
  il sistema è sviluppato assemblando un insieme di componenti disponibili
Modello incrementale
  Il sistema è sviluppato per passi incrementali
Modello a spirale
  Si torna sullo stesso passo del processo più volte
Modello trasformazionale
  I passi dello sviluppo "trasformano" le specifiche formali in implementazione

## Slide 25: Code and fix
Due fasi: "scrivi il codice e poi aggiustalo"
  Da iterare
Anche se molto diffuso, in realtà non è un modello
Sembra di risparmiare tempo…
  In realtà, difficilmente si soddisfa il cliente
  Ogni piccola modifica richiede molto lavoro
Adatto per progetti molto piccoli

## Slide 26: Modello a cascata

## Slide 27: Fasi del modello a cascata
Analisi e specifica dei requisiti
  capire che cosa i committenti vogliono e formalizzare il più possibile questi requisiti
Progettazione del sistema
  costruzione di un modello del sistema a vari livelli di dettaglio
Implementazione e unit testing
  realizzazione delle singole unità di progetto e testing delle unità
Integrazione
  tra le unità del progetto
  con eventuali altri sistemi già presenti
Operatività e manutenzione
  supporto all’operatività
  manutenzione (principalmente correttiva)

## Slide 28: Pro e contro del modello a cascata
Pro
  Si possono determinare i tempi con una buona precisione
Contro
  Difficoltà di gestire cambiamenti quando il processo è finito
  Non c’è flessibilità nel partizionare a livelli
    difficile gestire i cambiamenti dei requisiti dei committenti
  Il modello a cascata è appropriato solo per tipologie di sistema già note

## Slide 29: Modello a cascata con feedback

## Slide 30: Sviluppo evolutivo (1/2)
Sviluppo esplorativo
  l’obiettivo è lavorare con i committenti per evolvere il sistema partendo da una versione iniziale della specifica
  deve iniziare da requisiti ragionevoli
Prototipazione throw-away
  l’obiettivo è catturare i requisiti del sistema
  i requisiti che si adottano per realizzare il prototipo spesso non vengono mantenuti
Notes: Differenza tra evolutivo e incrementale: nell’evolutivo si ha sempre un nuovo sistema, nell’incrementale si hanno solo incrementi

## Slide 31: Sviluppo evolutivo (2/2)

## Slide 32: Pro e contro dello sviluppo evolutivo
Pro
  Modello flessibile
Contro
  il processo è poco ispezionabile e prevedibile
  i sistemi risultanti spesso sono poco strutturati
  conviene sfruttare tecniche e linguaggi per una prototipazione veloce
Applicabilità
  per sistemi medio-piccoli fortemente interattivi, sfruttando dei Rapid Application Development (RAD) tool
  per parti specifiche di sistemi grandi
  per sistemi a breve vita

## Slide 33: Sviluppo a componenti (1/2)
Basato sul riuso sistematico di componenti
  sviluppati in-house
  Commercial-Off-The-Shelf (COTS)
Il sistema è realizzato assemblando i componenti disponibili
Questo approccio è immaturo, ma è molto promettente

## Slide 34: Sviluppo a componenti (2/2)
Stadi del processo
  specifica dei requisiti
  analisi dei componenti disponibili
  modifica dei requisiti
  progettazione basata sull’integrazione dei componenti scelti
  sviluppo ed integrazione
  validazione

## Slide 35: Iterazione dei processi
I requisiti di un sistema evolvono sempre durante lo sviluppo di un progetto
  necessità di iterare le fasi di un processo per rivedere quello che è già stato fatto a fronte dei nuovi requisiti
L’iterazione può essere applicata a qualsiasi modello di processo
Due approcci allo sviluppo iterativo
  sviluppo incrementale
  sviluppo a spirale

## Slide 36: Sviluppo incrementale (1/2)
Anziché rilasciare il sistema tutto insieme, lo sviluppo è spezzato in revisioni incrementali
I requisiti del committente sono priorizzati e sviluppati in ordine di priorità
All’inizio dello sviluppo di una nuova revisione, i requisiti sono bloccati fino alla fine della stessa
Notes: Differenza tra evolutivo e incrementale: nell’evolutivo si ha sempre un nuovo sistema, nell’incrementale si hanno solo incrementi
Nel modello evolutivo, consegnerò il sistema completo all’utente ogni volta che si presenterà una modifica sensibile (che crea un aggiunta di valore) per lo stesso.
Il modello incrementale, invece, prevede un continuo balzare dalla fase di coding (di scrittura del codice dell’applicativo) alla fase di analisi dei requisiti, fino a quando sarò certo di aver creato il programma definitivo: solo a questo punto lo consegnerò all’utente.

## Slide 37: Sviluppo incrementale (2/2)

## Slide 38: Pro e contro dello sviluppo incrementale
Pro
  Il committente può disporre di alcune funzionalità in tempi brevi
  Le revisioni iniziali possono avere lo stessa funzione di prototipi in grado di mettere in evidenza ulteriori requisiti
  Basso rischio di un completo fallimento del progetto
  Le funzionalità più importanti tendono ad essere testate maggiormente
Contro
  Difficile prevedere il numero di incrementi  pianificazione difficile

## Slide 39: Sviluppo a spirale (1/2)
Il processo è una spirale anziché una sequenza con periodici ritorni
Ogni ciclo della spirale rappresenta una fase del processo
Non ci sono fasi fisse, le attività dei vari cicli sono scelte in dipendenza delle necessità
L’analisi dei rischi è parte esplicita del processo e viene effettuata periodicamente
Può essere considerato un metamodello, cioè un modello che può essere applicato ad altri modelli

## Slide 40: Sviluppo a spirale (2/2)

## Slide 41: Settori del modello a spirale
Individuazione degli obiettivi della fase
Analisi e riduzione dei rischi
  i rischi sono analizzati e le attività organizzate in modo da ridurre i rischi specifici della fase
Sviluppo e validazione
  viene applicato un modello di processo per la specifica fase. In linea di principio, potrebbe essere un modello diverso per ogni fase
Pianificazione
  il progetto viene rivisto e la fase successiva viene pianificata

## Slide 42: Rischi
I rischi sono circostanze particolarmente avverse, in grdo di pregiudicare il processo di sviluppo e la qualità dei prodotti [Ghezzi]
LA gestione dei rischi è “una disciplina i cui obiettivi sono identificare, affrontare ed eliminare i rischi in cui il software può incorrere prima che diventino una minaccia seria o causa di reimplementazioni costose” [Boehm 1989]

## Slide 43: Sviluppo trasformazionale (1/2)
È basato su metodi formali per la specifica delle informazioni e la loro trasformazione
Dall’astratto al concreto
  Tramite trasformazioni formali
Si parte dalle specifiche per arrivare all’implementazione
Approccio ancora teorico

## Slide 44: Sviluppo trasformazionale (2/2)

## Slide 45: Pro e contro del modello trasformazionale
Pro
  Il processo di trasformazione è svolto in modo (quasi) automatico
    L’intervento umano è ancora necessario ma limitato
  Qualsiasi modifica può essere fatta sulle specifiche e portata automaticamente sul codice
  Controlli a priori della correttezza
    A differenza delle prove di correttezza dei programmi che agiscono a posteriori
Contro
  I metodi formali sono difficili da padroneggiare
  I metodi formali richiedono più tempo nel primo sviluppo

## Slide 46: Confronto tra i modelli (1/3)
Cascata
  Guidato dai documenti
Evolutivo e incrementale
  Guidati dagli incrementi
Componenti
  Guidato dai componenti
Spirale
  Guidato dai rischi
Trasformazionale
  Guidato dalle specifiche

## Slide 47: Confronto tra i modelli (2/3)
Un confronto specifico tra cascata e evolutivo (basato su prototipi) ha evidenziato che:
  Cascata
    permette una migliore gestione del prodotto e un miglior controllo dei rischi
    Pone meno problemi di debug e integrazione
  Evolutivo
    consente una migliore gestione delle interfacce utente
    Permette di concentrarsi sugli aspetti importanti
    Permette uno sviluppo più veloce

## Slide 48: Confronto tra i modelli (3/3)
Gli studi nel settore indicano che il modello a cascata è troppo rigido e monolitico
Andrebbero adottati modelli più snelli per evitare i seguenti rischi:
  Possibili incomprensioni sui requisiti
  Durata eccessiva dello sviluppo
Senza però adottare un modello "indisciplinato" come "code and fix"
Il modello a cascata rimane adatto per strutturare la documentazione

## Slide 49: Organizzazione del processo
Notes: Ghezzi capitolo 7.7

## Slide 50: Organizzazione del processo
Riguarda diversi aspetti
  Prodotti
  Personale
  …
Attraverso
  Metodi
    Modo sistematico e ordinato per fare qualcosa
  Metodologie
    Sistemi di metodi
Vediamo tre metodologie
  Structured Analysis/Structured Design (SA/SD)
  Metodologia di Jackson (JSD)
  Processo Unificato (UP)

## Slide 51: Structured Analysis/Structured Design
SA/SD
Tre strumenti per l’analisi
  Data Flow Diagrams (DFD)
    Specifiche funzionali
    Li vedremo anche più avanti
  Data Dictionaries (DD)
    Collezione centralizzata di definizioni
  Structured English (SE)
    Sottoinsieme dell’inglese, usato per descrivere le trasformazioni di dati di ogni funzione elementare

## Slide 52: SA/SD: i DFD

## Slide 53: SA/SD: esempio di DFD

## Slide 54: SA/SD: da DFD a SD
Un DFD viene convertito in una gerarchia di moduli
La gerarchia è rappresentata tramite uno structured diagram (SD)
Ogni modulo dell’SD rappresenta una astrazione funzionale
Un modulo "chiama" i sottomoduli
Si cerca di
  Minimizzare l’accoppiamento
  Massimizzare la coesione

## Slide 55: SA/SD: esempio di SD

## Slide 56: SA/SD: esempio di SD decorato
M
M
M
1
2
A
B
C
selection
loop
data flow
X
Notes: M passa B a M1 e riceve A; M riceve C da M2; M può chiamare M1 una volta o M2 più volte

## Slide 57: SA/SD: esempio da DFD…
Notes: Gestione di un ordine autorizzato

## Slide 58: SA/SD: … a SD
T tipo di lettera
Q quantità
AE indirizzi
L modello di lettera
A indirizzo

## Slide 59: Metodologia di Jackson
Jackson System Development (JSD)
Basata sulla Jackson Structured Programming (JSP)
  JSP solo programmazione
  JSP basata su input e output
Misto di:
  Programmazione ad oggetti
  Scomposizione funzionale
Ma più adatta a programmi "tradizionali"
  Ad es. in COBOL
  Basati su file
Tre fasi:
  Modellazione
  Rete
  Implementazione

## Slide 60: JSD: fase di modellazione
Il mondo reale è rappresentato in termini di:
  Entità
  Azioni (o eventi)
Le azioni di un processo di una entità sono rappresentate tramite un Process Structure Diagram (PSD)
  Ordinamento temporale delle azioni
  Annotazioni che possono descrivere diversi ordinamenti

## Slide 61: JSD: esempi di PSD
A
D
C
B
(a)
X
Y
*
(c)
H
L
M
o
o
(b)
PSD
sequence
selection
iteration

## Slide 62: JSD: fase di rete
Ogni entità viene modellata con un processo
Il sistema viene modellato come una rete di processi che comunicano tra loro
System Specification Network (SSN)

## Slide 63: JSD: esempi di SSN
(a) Processes connected by data structure
P
Q
Q'
P'
(b) Connection by state vector
A
A'

## Slide 64: JSD: fase di implementazione
La rete di processi viene trasformata in una implementazione
Inversione di processo
  Due processi comunicanti vengono trasformati in un programma e un sottoprogramma

## Slide 65: JSD: esempio di implementazione (1/2)
Input and output data structures
Correspondence between nodes
Program structure
Transfer
order
file
Item
group
Transfer
record
Receipt
Delivery
*
*
o
o
Output
report
Header
Body
Net item
transfer
*
Notes: Partiamo dalle entità, creiamo la rete associando i processi e eliminiamo le connessioni non più necessarie

## Slide 66: JSD: esempio di implementazione (2/2)
Program
Generate
header
Generate
body
Generate *
line by
item group
Process
item
group
Output net
movement
line
Process
record
*
Process
receipt
o
Process
delivery
o
1. Apertura del file
2. Chiusura del file
3. Leggi (item_id, movement)
4. net_movement_item := 0
5. net_movement_item := net_movement_item + movement
6. net_movement_item := net_movement_item - movement
7. Scrivi (intestazione)
8. Scrivi (net_item_movement_line)
1,
2
4
8
3
5
6
3,
7
Notes: 5: aumento dei prodotti in entrata
6: decremento i prodotti in uscita

## Slide 67: Processo Unificato
Unified Process (UP)
Nato negli anni ‘60
Azienda Ericsson (telecom e attualmente telefonini)
Precursore di altre due metodologie
  Objectory
  Rational
Standard industriale
Usa UML

## Slide 68: UP: modello di processo
Iterativo e incrementale
Ad ogni iterazione, si incrementa il prodotto sviluppato
Fattori di incremento
  Miglioramento dell’usabilità
  Maggiore identificazione del prodotto
Incrementi
  Additivi
  Perfettivi
Ad ogni ciclo si produce una release del prodotto
  Eseguibile
  Completa di documentazione

## Slide 69: UP: cicli di sviluppo

## Slide 70: UP: cicli e fasi
Ogni ciclo è diviso in fasi
Concezione
  Studio di fattibilità
Elaborazione
  Specifica dei dettagli
  Definizione dell’architettura
Costruzione
  Sviluppo e test del codice
  Controllo di qualità
Transizione
  Beta test

## Slide 71: UP: fasi di un ciclo
milestone
product
release
Inception Elaboration Construction Transition

## Slide 72: UP: vantaggi
Flessibilità
Incrementalità
Processo strutturato

## Slide 73: Gestione dei progetti software
Notes: Ghezzi cap. 8 (?)

## Slide 74: Gestione (management) dei progetti software
Attività coinvolte nel garantire che un sistema venga consegnato
  rispettando le scadenze
  nei costi preventivati
Chi sviluppa un sistema ha sempre dei vincoli
  di tempo
  di costo (budget)
Spesso i progetti vengono gestiti con un approccio one shot

## Slide 75: Attività di gestione
Scrittura di una proposta di progetto da sottomettere al committente
  pianificazione delle attività
  pianificazione dei costi
Selezione e valutazione del personale
Controllo dello stato di avanzamento e revisione
  delle attività
  dei costi
Produzione di report periodici

## Slide 76: Organizzazione delle attività
Le attività in un progetto dovrebbero essere organizzate per
  produrre risultato tangibile e misurabile
  consentire di giudicare lo stato d’avanzamento
Le milestone (pietre miliari) sono le date di terminazione delle singole attività
I deliverable (consegnabili) sono i risultati del progetto rilasciati al committente
  ogni azione visibile al committente (task) deve produrre un deliverable

## Slide 77: Task e deliverable
deliverable
task

## Slide 78: Attività di scheduling di un progetto
Organizzazione del progetto in attività e stima per ogni attività
  delle risorse necessarie
  del tempo necessario
Organizzazione delle attività (in modo concorrente) per utilizzare in modo ottimo le risorse
  minimizzare le dipendenze tra le attività
  minimizzare i percorsi critici, percorsi in cui un ritardo di un’attività non può essere ammortizzato

## Slide 79: Il processo di scheduling di un progetto
Identificazione delle attività
Identificazione delle dipendenze tra attività
Stima delle risorse
Allocazione del personale
Creazione di diagrammi di scheduling del progetto

## Slide 80: Diagrammi di scheduling
Notazioni grafiche utili per descrivere lo scheduling di un progetto
  PERT (Program Evaluation Review Technique) chart, mostra le attività e le loro dipendenze
  Gantt chart, mostra lo schedule in funzione del tempo
  Person-month (PM) chart, mostra come viene impiegato il personale nel tempo

## Slide 81: PERT Chart
task
milestone

## Slide 82: Gantt Chart

## Slide 83: Person-Month Chart

## Slide 84: Approccio orientato agli oggetti (1/2)
Nell’approccio orientato agli oggetti:
  il modello di sviluppo non viene alterato
  cambia l’approccio adottato nei vari passi
Analisi
  si basa sulle astrazioni di attore e ruolo
  assegna responsabilità ai ruoli
  modelli
    statico del problema, modello del dominio
    dinamico del comportamento atteso dal sistema

## Slide 85: Approccio orientato agli oggetti (2/2)
Progettazione
  descrive il sistema con modelli statici e dinamici implementabili
  i modelli
    sono legati a scelte tecnologiche
    estendono i modelli di analisi per definire la parte del sistema non visibile agli utilizzatori
    statici, definiscono l’architettura del sistema
    dinamici, definiscono il comportamento del sistema e gli algoritmi implementati
Realizzazione
  sfrutta le caratteristiche dei linguaggi orientati agli oggetti per implementare il progetto
  implementa classi ed interazioni tra oggetti